附件1：

江苏省绿色施工工程创建工作要求

绿色施工工程是指在工程项目施工周期内严格进行过程管理，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源（节材、节水、节能、节地）、保护环境和减少污染，实现环保型、节约型、可持续发展的绿色施工工程。凡在我省行政区域内已竣工的房屋建筑工程均可参加江苏省绿色施工工程评选；江苏省绿色施工工程分为“江苏省绿色施工工程”和“江苏省绿色施工示范工程”，其中“江苏省绿色施工示范工程”是江苏省建设工程开展绿色施工的最高荣誉奖；绿色施工工程由企业自愿申报、行业主管部门推荐、现场综合考评、领导小组审定、公示公告等程序进行。

一、绿色施工工程的申报

绿色施工工程申报分为创建公示和申报评审两个阶段。

（一）创建公示。是指在江苏省行政区域内具备一定规模的新建房屋建筑工程，在项目开工前，由总承包企业自愿申报填写《江苏省绿色施工工程申报表》（附表1），经工程所在地行业主管部门同意推荐，报省建筑行业协会（以下简称省协会）初审，初审合格后报推进办审查，通过审查后由省协会每季度最后一个月将批准项目公示。

绿色施工工程的申报由总承包单位负责。实行联合承包的工程,并签订了联合承包合同的,联合承包单位可以联合申报。

1、创建公示必须符合下列条件：

（1）符合基本建设程序;

（2）工程建设规模达到以下要求：

住宅工程--建筑面积10000平方米及以上单体住宅工程；总建筑面积50000平方米及以上住宅小区或组团；

公共建筑工程--建筑面积10000平方米及以上或层数10层及以上单体工程；总建筑面积30000平方米及以上群体建筑；

工业建筑工程--建筑面积10000平方米及以上或单体跨度24米及以上单体工程，或总投资8000万元及以上的建设项目。

2、创建公示必须提交下列资料：

（1）《江苏省绿色施工工程申报表》及申报表中详实内容；

（2）施工组织设计及施工方案中绿色施工章节内容材料（绿色施工目标要明确，内容应涵盖“四节一环保”要求）；

（3）绿色施工管理体系和管理制度，实施目标管理的措施；

（二）申报评审。是指经省协会批准公示的申报项目竣工后，由总承包企业填写《江苏省绿色施工工程应用评审申请表》（附表2），所在地行业主管部门依据日常监管和评价情况向省协会提出推荐意见，由省协会组织专家评审。

1、申报评审必须符合下列条件：

（1）符合基本建设程序;

（2）工程建设周期内完成申报表中绿色施工相关内容（名称、应用部位及应用数量），并能够根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计，能够根据施工组织设计及施工方案中绿色施工章节内容进行施工；

（3）采集和保存完整反映绿色施工过程管理资料、见证资料和自检评价等纪录以及典型图片和影像资料；

（4）未发生安全生产死亡责任事故或质量事故；

（5）未发生群体传染病、食物中毒等群体事故；

（6）未发生污染排放、扬尘、噪音、扰民等问题，未违反国有家关“四节一环保”的法律法规，造成严重社会影响；

（7）未使用国家、省主管部门明令禁止使用或者属淘汰的材料、技术、工艺和设备的;

（8）未发生违反建筑法律法规的规定,被市级以上建设行政主管部门处罚的。

2、申报评审必须提交下列资料：

（1）《江苏省绿色施工工程应用评审申请表》，行业主管部门对绿色施工工程的有关评价意见;

（2）总结报告。报告应反映工程建设周期内完成的绿色施工内容,包括工程概况,工程绿色施工特点,施工管理,环境保护措施,节材与材料资源利用措施,节水与水资源利用措施,节能与能源利用措施,节地与施工用地措施,发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺,建筑工业化应用情况,综合效益分析等内容（总结报告3000字以内）;

（3）根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计和根据施工组织设计及施工方案中绿色施工章节内容进行施工、技术交底的实施纪录；

（4）对照《建筑工程绿色施工评价标准》中“四节一环保”内容中相关条目，建立的环境保护评价、节材与材料资源利用评价、节水与水资源利用评价、节能与能源利用评价、节地与土地资源保护评价五册资料内容。（五册内容要对照《建筑工程绿色施工评价标准》中控制项、一般项、优选项内容，将施工中实际发生的条目列入每册内容中，并根据内容附相关文字表述、文件和材料复印件、图片等，影像内容放入多媒体绿色施工成果汇报光盘中）；

（5）多媒体绿色施工成果汇报影像资料(10分钟以内,附解说词)。

（6）施工企业联合建设单位、监理单位对照《建筑工程绿色施工评价标准》开展自评的相关表格，包括绿色施工要素评价表、绿色施工批次评价汇总表。工程所在地行业主管部门在过程监督中形成的阶段性评价材料，包括绿色施工阶段评价汇总表、单位工程绿色施工评价汇总表（所有评价表编号应按时间顺序的流水号排列）。

二、绿色施工工程评审

绿色施工工程评审参照《建筑工程绿色施工评价标准》中相关评价框架体系、指标、评价方法，通过企业自评（绿色施工批次评价）、工程所在地行业主管部门过程监督（绿色施工阶段评价）、省协会组织考评（单位工程绿色施工评价）、领导小组审定，分别确定“不合格”、“合格”、“优良”等级，其中“合格”、“优良”等级分别授予“江苏省绿色施工工程”和“江苏省绿色施工示范工程”。

（一）企业自评。总承包企业根据《建筑工程绿色施工评价标准》，对照“四节一环保”五个要素中控制项、一般项、优选项条目，按照实际发生条目进行批次评价得分，并将自评情况按要求填入绿色施工要素评价表、绿色施工批次评价汇总表，评价结果应由建设、监理、施工单位三方签认，批次评价每月不少于一次。

（二）过程监督。工程所在地行业主管部门根据《建筑工程绿色施工评价标准》，对批准创建公示的项目进行过程监督检查，并进行阶段评价。监督检查时间不限，内容为施工过程中有关绿色施工相关内容是否与申报表中预期计划、措施、效益相一致，并作好相应的记录，纪录作为是否上报申请评审的依据。阶段评价时间分别在地基与基础、结构、装饰装修与机电安装三个阶段工程接近尾声进行，阶段评价主要核查每个批次企业自评得分与实际是否相符，最终形成绿色施工阶段评价汇总表，在工程峻工后形成单位工程绿色施工评价汇总表，汇总结果应由建设、监理、施工单位三方签认。单位工程绿色施工评价总得分≥60分，控制项全部满足要求，每个评价要素至少一项优选项得分，优选项总分≥5分的可推荐参加评审。

（三）组织评审。绿色施工工程评审工作实行考核与审定分离的原则。省协会在收到申报评审有关资料后根据符合申报条件的工程数量，成立由相关专业技术人员组成专家考核组，进行资料审查和现场考核。通过审查资料、现场察看、观看工程影像资料、质询、讨论、访谈等方式，最终以无记名投票方式及到会专家的4/5通过完成单位工程绿色施工评价，确定推荐名单和推荐等次，并形成书面评选报告提交省协会和推进办。

（四）现场考核。通过考核专家组对项目绿色施工整体水平做出综合评价。

1、听取总承包企业有关绿色施工情况介绍（主要介绍在保证质量、安全等基本要求的前提下，如何通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境产生负面影响的施工活动，实现建筑业的协调、健康、可持续发展相关内容）。

2、实地查验工程实施情况和现场核查绿色施工过程控制见证书面资料及影像资料，包括法定基本建设程序资料，反映申报表中提出的绿色施工技术内容及开展绿色施工后对工程质量、工期、效益影响相关资料。（凡是专家组要求查看的工程见证资料，都必须予以满足，不得以任何理由回避或拒绝）。

3、听取使用单位对工程实施绿色施工的评价意见（专家组与使用单位座谈时，主要承建单位和参建单位的有关人员应当回避）。

（五）组织审定。省协会将考评情况汇总后，向推进办提交现场考评情况报告和推荐名单及等次。由推进办提出审查意见，向领导小组提交审定报告。领导小组以无记名投票方式确定拟表彰名单，并对拟表彰名单在全省范围内公示，接受社会监督。

三、公示公告

省住房和城乡建设厅对通过审定的项目在全省范围内进行为期5个工作日的公示，无异议后，分别授予“江苏省绿色施工工程”或“江苏省绿色施工示范工程”称号。

对已授予称号的“江苏省绿色施工工程”或“江苏省绿色施工示范工程”，发现工程存在质量安全问题或隐患，取消其称号，并予以公告。

附表1：江苏省绿色施工工程申报表

附表2：江苏省绿色施工工程应用评审申请表

附表1：

江苏省绿色施工工程

申 报 表

工程名称：

施工单位：

申报地区（部门）：

申 报 时 间：           年       月      日

江苏省住房和城乡建设厅

年   月   日

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 面 积 |  |  | 工程造价 |  |  | 结构类型 |  |  |
| 工 程 造 价 |  |  | 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 企业技术负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 通 讯 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮 政 编 码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟开展绿色施工内容名称、应用部位及应用数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 绿色施工内容 |  |  | 应用部位 |  |  | 应用数量 |  |

（此页不够可加页）

开展绿色施工采取的技术保障措施和办法

工程进度计划

| 预期经济效益和社会效益 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绿色施工内容 | 预期经济效益（万元） | 社会效益 |

施工单位意见

（公章） 年 月 日

申报地区（部门）意见

（公章） 年 月 日

附表2：

江苏省绿色施工工程

应用评审申请表

工程名称：

施工单位：

地区（部门）：

江苏省住房和城乡建设厅

年   月   日

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 面 积 |  | 工程造价 |  |  | 结构类型 |  |  |
| 工 程 造 价 |  | 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况： |  |  |  |  |  |  |  |

开展绿色施工内容、应用部位、数量

(此页不够另加页)

施工单位意见

（签章） 年 月 日

申报地区（部门）意见

（签章） 年 月 日